ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 от 02.02.2026 г.                                                                                             № 4
	Об эффективности исполнения муниципальной программы «Программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории «Сельское поселение Михайловский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» в 2025 году»
	
	


В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Михайловский сельсовет» от 18.06.2015 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального МО «Михайловский сельсовет», их формирования, утверждения и реализации», Устава муниципального образования «Михайловский сельсовет», 
Администрация муниципального образования «Михайловский сельсовет»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить анализ оценки эффективности исполнения муниципальной программы «Программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории «Сельское поселение Михайловский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» в 2025 году.

2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с действующим Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования

«Михайловский сельсовет»                                                           В.Д. Василенко
	Утвержден

	Постановлением администрации  муниципального образования «Михайловский сельсовет»

от 02.02.2026 года № 4 


Анализ

оценки эффективности исполнения муниципальной программы

«Программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории «Сельское поселение Михайловский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» в 2025 году»
Муниципальная программа «Программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории «Сельское поселение Михайловский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» на 2025-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Михайловский сельсовет» от 08.11.2024 года № 48.
Основной целью программы является благоустройство муниципального образования «Михайловский сельсовет».
К задачам муниципальной программы относится повышение уровня благоустройства, инфраструктуры и санитарного состояния муниципального образования «Михайловский сельсовет».
В 2025 году выделено 1 250 000,00 рублей на ремонт и содержание дорог местного значения. 
По проспекту Мира, 10 при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» было построено футбольное поле, способствующее физическому и умственному развитию детей, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка, призвано развивать ловкость, гибкость, хорошую координацию и смекалку, поддерживается чистота и порядок. Сохранность и работоспособность объекта обеспечивается администрацией муниципального образования «Михайловский сельсовет», а также местным населением, проживающим на прилегающей территории, а также при грантовой поддержке в 2022 году была создана и обустроена спортивная площадка на общую сумму 470 000,00 рублей.
Завершены работы по благоустройству общественной территории (центральная площадь Дома культуры). Установлено в 2022 году новое плиточное покрытие на общую сумму 366 944,52 рубля.
Также в апреле 2025 года силами администрации проводилось информирование населения о зачистке придворовых территорий от скопившегося мусора. Проводился Всероссийский экологический субботник «Чистая Россия» по уборке территории села в апреле - сентябре 2025 года.
Техническое содержание осветительных приборов уличного освещения поддерживалось в нормальном режиме.

Предписания контролирующих органов отсутствовали.

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2025 году были уточнены.
